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[bookmark: _GoBack] บทที่ 1
บทนำ
1.1 เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เป็นกรอบในการจัดหางบประมาณมาดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาที่กำหนดไว้ รวมถึงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ
1.2 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
เป็นการเพิ่มเติมโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดให้มากที่สุด
1.3 ขั้นตอนในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นโดยแผนพัฒนาสามารถ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ข้อ 22  การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย
ขั้นตอนที่ 3
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้











บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
(แบบ ผ 07)
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด







-2-                                                                                   แบบ ผ 07

2.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม 4 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	
1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ          สาธารณูปโภค
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

	

-



	

-
	

2


	

2,620,900



	

6


	

1,358,600


	

10


	

10,133,100
	

18


	

14,112,600



	รวม
	-
	-
	2
	2,620,900
	6
	1,358,600

	10
	10,133,100
	18
	14,112,600


	2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	
-



	
-


	
-


	
-


	
2


	
142,700


	
1


	
33,000


	
3


	
175,700



	รวม
	-
	-
	-
	-
	2
	142,700
	1
	33,000
	3
	175,700
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	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม 4 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	
-
-



	
-
-



	
2
-



	
40,000
-



	
2
1



	
40,000
120,000



	
2
1



	
40,000
120,000



	
6
2



	
120,000
240,000




	รวม
	-
	-
	2
	40,000
	3
	160,000
	3
	160,000
	8
	360,000

	4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1 แผนงาน การเกษตร



	

-


	

-


	

1

	

15,000


	

-


	

-


	

-


	

-


	

1


	

	15,000



	รวม
	-
	-
	1
	15,000
	-
	-
	-
	-
	1
	15,000











-4-


	ยุทธศาสตร์
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม 4 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ(บาท)

	5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสรมการท่องเที่ยว
5.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



	
-

	
-

	
-

	
-

	
1
	
	
69,5 00

	
-

	
-

	
1

	
69,500



	รวม
	-
	-
	-
	-
	1
	69,500
	-
	-
	1
	69,500

	
6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
   6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
	
-
-
-
	
-
-
-
	
-
-
-
	
-
-
-
	
-
-
-
	
-
-
-
	
-
-
-
	
-
-
-
	
-
-
-
	
-
-
-

	รวม
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวมทั้งสิ้น
	-
	-
	5
	2,675,900
	12
	1,730,800
	14
	10,326,100
	31
	14,732,800








    -5-
 (
ส่วนที่
 
2
รายละเอียดโครงการพัฒนา/บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
)																                แบบ ผ 01



2.1 รายละเอียดโครงการพัฒนา					                                                                                
รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน       เคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	1

	ก่อสร้างถนนลาดยาง
1.1 ลาดยางถนนสวัสดี -บางนา
หมู่ที่ 8

	
เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย
	
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 360.00 เมตร หนา 0.04เมตรไม่มีไหล่ทางหรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตรและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ชั้น 3 จำนวน 7 ท่อน 3 จุด

	
-
	
-
	
-
	
768,000
	
จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง

	
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด
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 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน       เคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	2
	ก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ 
2.1 ซอยทวบทาบ หมู่ที่ 9

	
เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย
	
กว้าง   4.00  เมตร  
ระยะทาง  1,010.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,040.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด

	
-
	
1,024,900
	
-
	
-
	
จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง

	
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน       เคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	3
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.1 สายซอยวัดป่า  
ปลายคลอง – สระน้ำระบบประปา หมู่ที่ 1
	

เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย
	

กว้าง   4.00  เมตร  ยาว 264.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,056 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน 2 จุด
	

-
	

-
	

574,100
	

-
	

จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง

	

ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	

กองช่าง 
อบต.น้ำจืด


	
	
3.2 สายซอยตาแหวง   หมู่ที่ 1
	
เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย
	
กว้าง ๔.00  เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร

	
-
	
-

	
-
	
614,700
	
จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง

	
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด


	
	
3.3 สายซอยประชาอุทิศ 
      หมู่ที่ 2    
	
เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย
	
กว้าง 3.00  เมตร ยาว 157.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 471 ตารางเมตร  ไม่มีไหล่ทาง
	
-
	
-
	
-
	
243,700
	
จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง

	
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน       เคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	
	
3.4 สายซอยสันติธรรม             หมู่ที่ 2


	
เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย
	
กว้าง 3.00  เมตร  ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
	
-
	
-
	
117,200
	
-
	
จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง

	
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด



	
	
3.5 สายซอยขอนขวาง หมู่ที่ 9


	
เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย
	
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว
1,160.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,640 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรจำนวน 7 ท่อน 1 จุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน 2 จุดและวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1 จุด

		
	-
	
-
	
-
	
2,603,800
	
จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง

	
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน       เคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	
	
3.6 สายซอยตาหนู หมู่ที่ 9

	
เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย
	
กว้าง 4.00  เมตร ยาว460.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตรไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.60 เมตรจำนวน 7 ท่อน 3 จุด
	
-
	
-
	
-
	
1,046,000
	
จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง

	
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด


	
	
3.7 สายซอยพรานช่วย หมู่ที่ 9
	
เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย
	
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 1,790.00เมตร หนา 0.15 เมตรหรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,160 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรจำนวน 7 ท่อน 3 จุดและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน 4 จุด
	
-
	
-
	
-
	
4,011,700
	
จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง

	
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด



          -10-
          
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน       เคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	4
	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
4.1 สายดอนตาปอด หมู่ที่ 4


	
เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย
	
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00  เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร
	
		-
	
-
	
-
	
540,000
	
จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง

	
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด


	
	
4.2 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
ซอยโรงเรียน หมู่ที่ 8

	
เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย
	
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00  เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร

	
-
	
-
	
-
	
112,000
	
จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง

	
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน       เคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	5
	บุกเบิกถนนและขยายถนน
5.1 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
ซอยสามตระกูล  หมู่ที่ 1    
	
เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย
	
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.25 เมตรหรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบาย ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1 จุดและย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 3 ต้น
	
-
	
-
	
-
	
93,200
	
จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง

	
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด


	6
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพาน
6.1 ซ่อมแซมคอสะพานโรงเรียนบ้านบกกราย หมู่ที่ 8


	

เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย
	

วางกล่องเกเบี้ยน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 0.50 เมตรจำนวน 70 กล่อง
	
		
-
	

-

	

145,000
	

-
	

จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง

	

ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

	

กองช่าง 
อบต.น้ำจืด










           -12-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน       เคหะและชุมชน



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	7
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม
7.1 ซอยสี่ตระกูล  หมู่ที่ 2    
	

เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย
	

ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล 
ชนิด 2 ช่อง ขนาด 1.80x1.80x 4.00 เมตร
	

-
	

-
	

273,000
	

-
	

จำนวนระยะทาง
ที่ก่อสร้าง /ปรับปรุง/ซ่อมแซม

	

ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	

กองช่าง 
อบต.น้ำจืด


	8
	การประปา
8.1 ขยายท่อประปา  หมู่ที่ 1
(บริเวณบ้านนายสุชีพ หนูเรือน-สามแยกกร่อใหญ่(ขวา)ปากทางกร่อโล่ – สามแยกกร่อใหญ่ซ้าย)

	
เพื่อบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
	
ขยายท่อประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ระยะทาง 920.00 เมตร
	
-
	
-
	
80,200
	
-
	
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

	
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด








           -13-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงาน       เคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	8
	การประปา
8.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2


	
เพื่อบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
	
ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ ขนาด 3.00x 3.50 เมตรและติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ ชนิดหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมจำนวน 2 ตู้และอุปกรณ์ต่างๆ
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน
- ระบบถังน้ำใส
- หอถังสูง
- ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 260.00 เมตร
- ขุดสระน้ำ 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร

	
		-
	
1,596,000
	
-
	
-
	
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
	
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงาน       เคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	9
	การจัดหาแหล่งน้ำ
9.1 เจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 1
(บริเวณระบบน้ำประปาหมู่บ้าน)
	
เพื่อบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

	
บ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำชนิดซับเมอร์สและตู้ควบคุม 1 ตู้

	
-
	
-
	
170,000
	
-
	
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

	
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงาน       เคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	
10
	
โครงการก่อสร้างรั้วกั้นทางโค้ง 
(ถนนทรายปู – ดอนกลาง 
หมู่ที่ 5)

	
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ ลดอุบัติเหตุ 
	
การ์ดเลน ระยะทาง 60.00 เมตร



	
-
	
-
	
100,000
	
-
	
ระยะทางที่ก่อสร้าง
	
ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน
	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.5 แผนงาน       สร้างความเข้มแข้งของชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	
1
	
ปรับปรุงอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 8
	
เพื่อปรับปรุงอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 
หมู่ที่ 8 

	
ติดตั้งประตูเหล็กบานเปิด -ปิด แบบพับได้ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 3.50 เมตร จำนวน 7 ชุด มีล้อเลื่อน ชนิดโครงเหล็ก เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 1 นิ้ว และลวดตาข่ายเหล็กสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาด 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.
	
-
	
-
	
55,700
	
-
	
อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 8 ที่ได้รับการปรับปรุง

	
ประชาชนมีรายได้จากการใช้อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด


	
2
	
ก่อสร้างห้องน้ำอาคารตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 8
	
เพื่อก่อสร้างห้องน้ำไว้บริการการประชาชน 
 

	
ก่อสร้างห้องน้ำขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 3.50 เมตรผนังก่ออิฐบล็อกผิวเรียบหลังคามุงแผ่นเมทัลชีส หนา 0.35 มม. จำนวน 2 ห้อง คิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8.75 ตารางเมตร

	
-
	
-
	
78,000
	
-
	
จำนวนห้องน้ำที่ก่อสร้าง

	
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สบาย
	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.5 แผนงาน       สร้างความเข้มแข้งของชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	
3
	
ปรับปรุงอาคารแม่บ้าน หมู่ที่ 8
	
เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารแม่บ้าน หมู่ที่ 8
	
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารแม่บ้าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน ก่ออิฐผนังห้อง ขนาดกว้า’ 4.85 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมผิวเรียบทั้งสองด้านและต่อเติมหลังคากระเบื้องลอน คู่ ขนาด 0.50x1.20 เมตร จำนวน 41 แผ่น โครงสร้างเหล็กพร้อมติดตั้งประตูวงกบไม้ – บานประตูไม้ ขนาด 0.80x2.00 เมตร จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์

	
-
	
-
	
-
	
33,000
	
อาคาร
แม่บ้าน ศาลาอเนกประสงค์
หมู่ที่ 8 ที่ได้รับการปรับปรุง/
ซ่อมแซม

	
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากอาคารแม่บ้าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8
ในกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้าน
	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงาน     สังคมสงเคราะห์

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	
1
	
ปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ 
	
เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
	
เป้าหมายปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้
	
-
	
20,000
	
20,000
	
20,000
	
จำนวนบ้านพักผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมให้ดีขึ้น

	
ได้ปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้มีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น
	
พมจ.ระนอง/สำนักงานปลัด 
อบต.น้ำจืด


	
2
	
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ 
	
เพื่อลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากสภาพบ้านพักอาศัยที่ชำรุดหรือไม่ถูกสุขลักษณะและป้องกันการพิการซ้ำซ้อนเนื่องจากอุบัติเหตุ
	
เป้าหมายปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้
	
-
	
20,000
	
20,000
	
20,000
	
จำนวนบ้านพักผู้พิการที่ได้รับการปรับสภาพ
แวดล้อมให้ดีขึ้น

	
ได้ปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้มีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น
	
พมจ.ระนอง/สำนักงานปลัด 
อบต.น้ำจืด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต     3.5 แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	
1
	
การแข่งขันกีฬาตำบลน้ำจืด
	
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบล ได้ออกกำลังและมีความรักและสามัคคีกัน 
	
จัดการแข่งขันกีฬาตำบล
น้ำจืด
	
-
	
-
	
120,000
	
120,000
	
จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตำบลน้ำจืด

	
เด็ก เยาวชน
และประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

	
สำนักปลัด 
อบต.น้ำจืด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      4.1 แผนงาน  การเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	1
	โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามลคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
	1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2.เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารและสมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ป่าชายเลนให้คงอยู่ดังเดิม

	ปลูกป่าชายเลน จำนวน 2,000 ต้นกล้า บริเวณเกาะกลางน้ำแม่น้ำกระบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืด
	
-
	
15,000
	
-

	
-
	
จำนวนต้นกล้าที่ปลูก
	
ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์,สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากยิ่งขึ้น
	
สำนักปลัด/กองช่าง 
อบต.น้ำจืด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว      5.1 แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	
1
	
ก่อสร้างป้ายเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

	
เพื่อให้ประชาชนรู้แนวเขตหมู่บ้านของตนเอง 

	
ป้ายโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 10.15 เมตร สูง 5.50 เมตร
	
-
	
-
	
69,500

	
-
	
จำนวนป้ายที่ก่อสร้าง
	
ประชาชนรู้แนวเขตหมู่บ้านของตนเอง

	
สำนักปลัด/กองช่าง 
อบต.น้ำจืด
















รายละเอียดโครงการพัฒนา 
สำหรับอุดหนุนโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)









	
									-21-								แบบ ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงาน      เคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	1
	การไฟฟ้า
1.1 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
1. ซอยกร่อโล่  หมู่ที่ 1
	
เพื่อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
	
ระยะทาง 1,137.00 เมตร
	
-
	
-
	
-
	
203,181
	
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน

	
มีสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
	
กองช่าง
อบต.น้ำจืด/การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
จ.ระนอง




                                                                                      -22-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
	1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงาน      เคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	
	
2. สายซอยตาป๋อง หมู่ที่ 1

	
เพื่อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
	
ระยะทาง 550.00 เมตร
	
-
	
-
	
-
	
98,255
	
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน
	
มีสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

	
กองช่าง
อบต.น้ำจืด/การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
จ.ระนอง



	
	
3. สายซอยนาใน หมู่ที่ 1

	
เพื่อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
	
ระยะทาง 930.00 เมตร
	
-
	
-
	
-
	
166,191
	
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน
	
มีสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

	
กองช่าง
อบต.น้ำจืด/การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
จ.ระนอง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
		ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
	1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงาน      เคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	
	
4. สายซอยร่วมใจ  หมู่ที่ 5

	
เพื่อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
	
ระยะทาง 260.00 เมตร
	
-
	
-
	
46,447
	
-
	
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน
	
มีสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

	
กองช่าง
อบต.น้ำจืด/การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
จ.ระนอง



	
	5. สายซอยหลังโรงเรียน
    หมู่ที่ 1
	เพื่อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
	ระยะทาง 900.00 เมตร
	-
	-
	450,000
	-
	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน
	มีสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

	กองช่าง
อบต.น้ำจืด/การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
จ.ระนอง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
		ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
	1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงาน      เคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	
	
1.2 ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน
1. สายยายเม้ย หมู่ที่ 1
	
เพื่อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
	
ปักเสาพาดสายไฟฟ้าระยะทาง 900.00 เมตร
	
-
	
-
	
450,000
	
-
	
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน
	
มีสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

	
กองช่าง
อบต.น้ำจืด/การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
จ.ระนอง




	
	
2. สายซอยนาใน หมู่ที่ 1

	
เพื่อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

	
ระยะทาง 930.00 เมตร

	
-

	
-

	
465,000

	
-
	
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน

	
มีสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

	
กองช่าง
อบต.น้ำจืด/การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
จ.ระนอง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
	  	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
	1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงาน      เคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	
	3. สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 5
	เพื่อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
	ระยะทาง 260 เมตร
	-
	-
	130,000
	-
	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน
	มีสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

	กองช่าง
อบต.น้ำจืด/การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
จ.ระนอง






					    






        





รายละเอียดโครงการพัฒนา
สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(แบบ ผ 03)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด


								-26-
แบบ ผ 03
รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน  

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	
1
	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนตาปอด หมู่ที่ 4 เชื่อม ถนนทรายปู หมู่ที่ 5 

	
เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย
	
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 


	
-
	
3,000,000
	
-
	
-
	
ระยะทางที่ก่อสร้าง
	
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
	
กองช่าง อบต.น้ำจืด /อบจ.ระนอง








		


รายละเอียดโครงการพัฒนา
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
(แบบ ผ 05)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
		


   
        -27-								แบบ ผ 05
รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน  
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	
1
	
โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นและปรับปรุงขยายท่อส่งน้ำ
บ้านบกกราย หมู่ที่ 8

	
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างยั่งยืน
	
ฝาย ค.ส.ล.ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ยาว 25.00 เมตรพร้อมระบบท่อส่งน้ำเป็นท่อเหล็กเหนียว รวมยาว 13,150 เมตรและอาคารประกอบท่อส่งน้ำ

	
-
	
-
	
16,280,000

	
-
	
จำนวนระยะทางที่ก่อสร้างฝาย

	
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความต้องการ
	
กองช่าง อบต.น้ำจืด และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10


	
2
	
โครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองหลางต่าง พร้อมระบบกระจายน้ำ ซอยแพรกซ้าย  
หมู่ที่ 9 

	
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างยั่งยืน
	
ฝาย ค.ส.ล.ขนาดสันฝายสูง 1.00 เมตร ยาว 15.00 เมตรพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาวรวม 1,200.00 เมตร
	
-
	
-
	
-
	
12,000,000
	
จำนวนระยะทางที่ก่อสร้างฝาย

	
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความต้องการ
	
กองช่าง อบต.น้ำจืด และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10



-28-
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน  

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด(KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	
	
	

	
3
	
โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคบ้านปลายคลอง หมู่ที่ 1 

	
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างยั่งยืน
	
ปรับปรุงสระน้ำดิบ ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร จำนวน 2 สระ
	
-
	
-
	
-
	
1,000,000
	
สระน้ำดิบ จำนวน 2 สระ

	
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความต้องการ
	
กองช่าง อบต.น้ำจืด และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10











		   
	    								     -29-						     	                   แบบ ผ 08
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	

	
1
	
เคหะและชุมชน
	
ค่าครุภัณฑ์
	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
	
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อชนิดล้อยาง 4 ล้อติดบุ้งกี๋สำหรับตักหน้ารถและบุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า 

	
-
	
-
	
3,300,000
	
-
	
กองช่าง 
อบต.น้ำจืด





									     -30- 								แบบ ผ 08
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	

	
1
	
บริหารงานทั่วไป
	
ค่าครุภัณฑ์
	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	
เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและให้บริการประชาชน
	
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart card reader) จำนวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตร แบบเอนกประสงค์(Smart card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้,มีความเร็วสัญญานนาฬิกาไม่น้อยกว่า4.8 MHz,สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ(interface) แบบ USB ได้ ,สามารถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด5 Volts,3 Voltsและ1.8 Voltsได้เป็นอย่างน้อย**เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561
	
-
	
2,100
	
-
	
-
	
สำนักงานปลัด



-31-

	
ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
	งบประมาณและที่ผ่านมา
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	

	
2
	
บริหารงานทั่วไป
	
ค่าครุภัณฑ์
	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบฉีดหมึก(Inkjet) อุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner,Fax ในเครื่องเดียวกัน ,มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561

	
-
	
7,900
	
-
	
-
	
สำนักงานปลัด

	
3
	
บริหารงานทั่วไป
	
ค่าครุภัณฑ์
	
ครุภัณฑ์สำนักงาน
	
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้งาน ของอบต.น้ำจืด
	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู 
จำนวน 1 เครื่อง
	
-
	
-
	
36,000
	
-
	
กองคลัง




image3.emf

image1.png




image2.jpeg




